COURSE TEST PLAN REPORT

Subject: SWT301 - Software Testing

MINI COFFEE POS & INVENTORY SYSTEM

Test Plan - Version 1.1

Group:   07	|    Class: SE20A11

Lecturer: Nguyen Quang Tuyen

- Da Nang, July 2026 -

Table of Contents

Record of Changes	5

Document Information	5

Project Team	5

List of Abbreviations	6

Executive Summary	6

I. GIỚI THIỆU	6

I.1 Mục đích tài liệu	6

I.2 Giá trị của hoạt động kiểm thử	6

I.3 Phạm vi tài liệu	7

II. TỔNG QUAN DỰ ÁN	7

II.1 Mô tả hệ thống	7

II.2 Đối tượng sử dụng và vai trò	7

II.3 Quy trình nghiệp vụ chính	7

II.4 Kiến trúc và công nghệ	7

II.5 Các module chức năng	8

III. MỤC TIÊU KIỂM THỬ	8

IV. PHẠM VI KIỂM THỬ	9

IV.1 Phạm vi dự kiến (In Scope)	9

IV.2 Phạm vi đã thực thi trong chu kỳ này	9

IV.3 Ngoài phạm vi (Out of Scope)	9

V. ĐỐI TƯỢNG KIỂM THỬ (TEST ITEMS)	9

VI. LOẠI KIỂM THỬ	10

VII. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ	10

VII.1 Cách tiếp cận tổng thể	10

VII.2 Kỹ thuật thiết kế test	11

VII.3 Kiểm thử dựa trên rủi ro	11

VII.4 Chiến lược regression và retest	11

VIII. TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU KIỂM THỬ (ENTRY CRITERIA)	11

IX. TIÊU CHÍ KẾT THÚC KIỂM THỬ (EXIT CRITERIA)	12

X. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ	12

XI. CÔNG CỤ KIỂM THỬ	12

XII. QUẢN LÝ DỮ LIỆU KIỂM THỬ	13

XIII. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM	13

XIV. LỊCH KIỂM THỬ	13

XV. QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI	14

XV.1 Vòng đời defect	14

XV.2 Phân loại Severity	14

XV.3 Phân loại Priority	14

XV.4 Kết quả defect của chu kỳ	14

XVI. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU	15

XVII. SẢN PHẨM BÀN GIAO KIỂM THỬ	15

XVIII. KẾ HOẠCH TRAO ĐỔI	16

XIX. PHÊ DUYỆT	16

PHỤ LỤC A. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC THI	16

A.1. Thông tin thực thi	16

A.2. Tổng hợp kết quả	16

A.3. Lệnh và kết quả chính	17

A.4. Trích xuất output	17

PHỤ LỤC B. BỘ TEST CASE	17

B.1. TC-AUTH-001 - Successful Active Login	17

B.2. TC-AUTH-002 - Login Inactive Account	18

B.3. TC-AUTH-003 - Login Incorrect Password	18

B.4. TC-AUTH-004 - Login Missing Fields	18

B.5. TC-AUTH-005 - Valid Profile Update	19

B.6. TC-AUTH-006 - Profile Update Duplicate Email	19

B.7. TC-AUTH-007 - Valid Password Change	19

B.8. TC-AUTH-008 - Password Change Short Boundary	20

B.9. TC-ORDER-001 - Place Order Success	20

B.10. TC-ORDER-002 - Place Order Insufficient Stock	21

PHỤ LỤC C. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (RTM)	22

PHỤ LỤC D. DECISION TABLE - ĐĂNG NHẬP	22

PHỤ LỤC E. USE CASE TESTING	23

E.1. UC-POS-001 - Tạo đơn POS bằng tiền mặt và trừ kho	23

E.2. Luồng chính	23

E.3. Luồng lỗi	23

PHỤ LỤC F. STATE TRANSITION TESTING	23

F.1. Entity: Staff Requests	23

PHỤ LỤC G. MINH CHỨNG CI/CD VÀ GIT	24

G.1. CI/CD	24

G.2. Git repository state	24

KẾT LUẬN	27

# Record of Changes

| Date | A* M, D | In charge | Change Description |
| --- | --- | --- | --- |
| 14/07/2026 | A |  | Create the Test Plan from repository evidence, test results, Git evidence and CI/CD configuration. |

*A - Added    M - Modified    D - Deleted

# Document Information

| Field | Content |
| --- | --- |
| Project name | Mini Coffee POS & Inventory System |
| Project code | https://github.com/trithanhsoft/group-project-swt301_se20a11_su26__group07 |
| Group name | group07 |
| Software type | Web application |
| Subject | SWT301 - Software Testing |
| Document title | Test Plan Report |
| Document version | v1.0 |
| System version | 1.0.0 |
| Prepared by | [QA Lead/Test Designer] |
| Reviewed by | [Reviewer/Project Manager] |
| Approved by | [Lecturer/Stakeholder] |
| Date | 14/07/2026 |
| Status | Draft / Partial Execution |

## Project Team

| Full Name | Student ID | Role | Email |
| --- | --- | --- | --- |
| Lê Anh Khoa | De190729 | Leader / QA Lead | Khoaleanh4037@gmai.com |
| Bạch Gia Bảo | DE180644 | Member | baobgde180644@fpt.edu.vn |
| Mạc Tư Hậu | DE170226 | Member | haumtde170226@fpt.edu.vn |
| Phạm Châu Vinh | De190156 | Member | vinh0905834818@gmail.com |
| Trương Quang Huy | DE190381 | Member | quanghuythcstp@gmail.com |

# List of Abbreviations

| Abbreviation | English Term | Meaning |
| --- | --- | --- |
| API | Application Programming Interface | Giao diện lập trình ứng dụng |
| CI/CD | Continuous Integration / Continuous Delivery | Tích hợp và phân phối liên tục |
| JWT | JSON Web Token | Cơ chế token xác thực không trạng thái |
| KDS | Kitchen Display System | Màn hình hiển thị đơn cho khu vực pha chế |
| POS | Point of Sale | Hệ thống bán hàng tại quầy |
| RBAC | Role-Based Access Control | Kiểm soát truy cập theo vai trò |
| RTM | Requirement Traceability Matrix | Ma trận truy vết yêu cầu |
| UAT | User Acceptance Testing | Kiểm thử chấp nhận người dùng |

# Executive Summary

Mini Coffee POS & Inventory System là ứng dụng web tích hợp bán hàng, quản lý tồn kho và quản lý nhân sự cho cửa hàng cà phê quy mô nhỏ. Hệ thống sử dụng React/Vite ở phía giao diện, Node.js/Express ở phía máy chủ, JWT cho xác thực và Supabase PostgreSQL làm cơ sở dữ liệu.

Chu kỳ kiểm thử được ghi nhận ngày 14/07/2026 đã xác minh cài đặt phụ thuộc, kết nối cơ sở dữ liệu, 12 kiểm thử đơn vị cho Auth Service, build frontend và health-check API. Kết quả: 12/12 kiểm thử tự động đạt, build frontend đạt, kết nối cơ sở dữ liệu đạt, health-check đạt; tuy nhiên kiểm tra ESLint frontend không đạt với 25 lỗi và 10 cảnh báo. Hai test case hệ thống quan trọng của luồng POS chưa được thực thi, độ bao phủ mã chưa được đo và chưa có bằng chứng chạy GitHub Actions từ xa.

# I. GIỚI THIỆU

## I.1 Mục đích tài liệu

Tài liệu xác định mục tiêu, phạm vi, chiến lược, nguồn lực, môi trường, dữ liệu, lịch trình, quy trình quản lý lỗi và tiêu chí hoàn tất kiểm thử cho Mini Coffee POS & Inventory System theo định hướng ISTQB v4.0. Đồng thời, báo cáo tổng hợp bằng chứng kiểm thử, CI/CD và Git cần thiết cho bài nộp học phần.

## I.2 Giá trị của hoạt động kiểm thử

Giảm rủi ro sai lệch dữ liệu tồn kho khi đơn hàng được tạo và nguyên liệu được trừ theo công thức.

Bảo đảm tài khoản ADMIN và STAFF chỉ truy cập đúng chức năng được phân quyền.

Phát hiện sớm vấn đề về chất lượng mã, cấu hình build và môi trường trước khi demo hoặc triển khai.

Tạo ma trận truy vết giữa yêu cầu, mã nguồn, test case và kết quả thực thi.

## I.3 Phạm vi tài liệu

Báo cáo bao gồm Test Plan, chiến lược kiểm thử, kết quả chạy tự động, test case, RTM, decision table, use case testing, state transition testing, CI/CD và bằng chứng Git. AI Audit Log, Prompt Log và Reflection được loại trừ theo yêu cầu của nhóm và sẽ được quản lý riêng.

# II. TỔNG QUAN DỰ ÁN

## II.1 Mô tả hệ thống

Hệ thống hỗ trợ cửa hàng cà phê thực hiện bán hàng tại quầy, quản lý sản phẩm, nguyên liệu, công thức, nhập/điều chỉnh kho, theo dõi đơn hàng, hiển thị đơn cho khu vực pha chế, quản lý ca làm và báo cáo. Luồng cốt lõi liên kết đơn hàng với công thức nguyên liệu để tự động kiểm tra và cập nhật tồn kho trong giao dịch cơ sở dữ liệu.

## II.2 Đối tượng sử dụng và vai trò

| Vai trò | Đối tượng | Trách nhiệm chính |
| --- | --- | --- |
| ADMIN | Chủ cửa hàng/Quản lý | Quản trị tài khoản; sản phẩm; nguyên liệu; công thức; kho; lịch làm; duyệt yêu cầu; báo cáo. |
| STAFF | Thu ngân/Nhân viên | Tạo đơn POS; xem lịch; cập nhật khả dụng; gửi yêu cầu nghỉ/đổi ca; check-in/check-out; theo dõi KDS theo quyền. |

## II.3 Quy trình nghiệp vụ chính

POS và trừ kho: nhân viên chọn sản phẩm, nhập tiền khách đưa, hệ thống xác minh trạng thái sản phẩm/công thức/tồn kho, tạo đơn, trừ nguyên liệu và ghi log giao dịch.

Quản lý sản phẩm - nguyên liệu - công thức: quản trị viên duy trì danh mục bán và định lượng nguyên liệu cho từng sản phẩm.

Quản lý kho: nhập kho, điều chỉnh tồn và theo dõi giao dịch kho/cảnh báo tồn thấp.

Nhân sự và chấm công: quản trị viên lập lịch; nhân viên gửi yêu cầu nghỉ/đổi ca và thực hiện chấm công.

Báo cáo: tổng hợp doanh thu, sản phẩm bán chạy và cảnh báo thiếu nguyên liệu.

## II.4 Kiến trúc và công nghệ

| Thành phần | Công nghệ/cấu hình | Minh chứng nguồn |
| --- | --- | --- |
| Frontend | React 19.2.6, Vite 8.x, React Router, JavaScript, CSS | frontend/package.json; frontend/src/ |
| Backend | Node.js, Express.js 4.21.2, node-postgres | backend/package.json; backend/src/ |
| Cơ sở dữ liệu | Supabase Cloud PostgreSQL (khu vực Sydney theo bằng chứng cấu hình) | backend/src/config/db.js; database/ |
| Xác thực | JWT, middleware xác thực và phân quyền vai trò | backend/src/middlewares/auth.middleware.js; backend/src/utils/jwt.js |
| Kiểm thử | Vitest 4.1.10 cho backend unit test | backend/tests/auth.service.test.js; backend/package.json |
| CI/CD | GitHub Actions, Node.js 20, jobs backend-ci và frontend-ci | .github/workflows/ci.yml |

## II.5 Các module chức năng

| ID | Module | Chức năng chính | Vai trò |
| --- | --- | --- | --- |
| MOD-AUTH | Auth | Đăng nhập, phiên làm việc, đổi mật khẩu, cập nhật hồ sơ | ADMIN, STAFF |
| MOD-USERS | Users | Quản lý tài khoản nhân viên, trạng thái, đặt lại mật khẩu | ADMIN |
| MOD-PROD | Products | CRUD sản phẩm, trạng thái và danh sách sản phẩm bán | ADMIN |
| MOD-INGR | Ingredients | Danh mục nguyên liệu, đơn vị đo, tồn kho | ADMIN |
| MOD-RECP | Recipes | Gắn nguyên liệu và định lượng cho sản phẩm | ADMIN |
| MOD-STCK | Stock | Nhập kho, điều chỉnh, log giao dịch, cảnh báo tồn thấp | ADMIN |
| MOD-ORDR | POS & Orders | Giỏ hàng, thanh toán tiền mặt, tạo đơn, trừ kho | STAFF |
| MOD-KDS | KDS | Theo dõi trạng thái pha chế và hoàn tất đơn | STAFF, ADMIN |
| MOD-HR | HR & Attendance | Ca làm, yêu cầu nghỉ/đổi ca, lương, chấm công | ADMIN, STAFF |
| MOD-REPT | Reports | Doanh thu, sản phẩm bán chạy, thiếu nguyên liệu | ADMIN |

# III. MỤC TIÊU KIỂM THỬ

Xác minh đăng nhập, trạng thái tài khoản, cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu xử lý đúng các trường hợp hợp lệ/không hợp lệ.

Xác minh middleware JWT và RBAC ngăn truy cập trái phép giữa ADMIN và STAFF.

Xác minh luồng đặt hàng POS kiểm tra sản phẩm, công thức, số lượng tồn, tiền khách đưa và cập nhật dữ liệu trong giao dịch.

Xác minh các thao tác quản lý sản phẩm, nguyên liệu, công thức, kho và nhân sự đáp ứng quy tắc nghiệp vụ.

Đảm bảo backend test suite, frontend build và các kiểm tra chất lượng mã có thể chạy lặp lại trong CI.

Thiết lập bằng chứng truy vết giữa yêu cầu, mã nguồn, test case, kết quả và defect.

# IV. PHẠM VI KIỂM THỬ

## IV.1 Phạm vi dự kiến (In Scope)

| Scope ID | Module | Luồng/chức năng | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| IN-001 | Auth | Đăng nhập và xác thực | Điểm vào bắt buộc, bảo vệ toàn bộ API |
| IN-002 | Auth/Profile | Cập nhật hồ sơ và đổi mật khẩu | Chức năng tự phục vụ cho mọi người dùng |
| IN-003 | Orders/POS | Checkout, giao dịch và trừ kho | Luồng kinh doanh cốt lõi, rủi ro dữ liệu cao |
| IN-004 | Users | Quản trị tài khoản nhân viên | Kiểm soát vai trò và quyền |
| IN-005 | HR | Yêu cầu nghỉ/đổi ca và phê duyệt | Quy trình trạng thái quan trọng |
| IN-006 | Products/Ingredients/Recipes/Stock | CRUD và liên kết dữ liệu kho | Dữ liệu nền cho POS |
| IN-007 | Reports/KDS | Báo cáo và theo dõi pha chế | Chức năng vận hành và quản trị |

## IV.2 Phạm vi đã thực thi trong chu kỳ này

Unit test Auth Service bằng Vitest: 12/12 test đạt.

Kiểm tra kết nối Supabase PostgreSQL: đạt.

Frontend production build bằng Vite: đạt.

Backend health endpoint smoke test: đạt.

Frontend ESLint static analysis: đã thực thi nhưng không đạt.

## IV.3 Ngoài phạm vi (Out of Scope)

| Scope ID | Nội dung loại trừ | Lý do |
| --- | --- | --- |
| OUT-001 | Tích hợp phần cứng POS | Không tìm thấy driver/cấu hình máy in, két tiền hoặc máy quét. |
| OUT-002 | Thanh toán thẻ/ví/chuyển khoản | Hệ thống hỗ trợ CASH và VietQR (MB Bank); các phương thức khác ngoài phạm vi. |
| OUT-003 | Kiểm thử production deployment | CI chỉ kiểm tra build/test, không triển khai production. |
| OUT-004 | Load/performance test quy mô lớn | Chưa có công cụ và dữ liệu tải trong chu kỳ. |
| OUT-005 | UAT chính thức | Chưa có kết quả và chữ ký chấp nhận. |

# V. ĐỐI TƯỢNG KIỂM THỬ (TEST ITEMS)

| ID | Loại | Tên | Đường dẫn/endpoint |
| --- | --- | --- | --- |
| ITEM-001 | UI | Login Page | /login; frontend/src/features/auth/pages/LoginPage.jsx |
| ITEM-002 | UI | POS Terminal | /staff/pos; frontend/src/features/pos/pages/POSPage.jsx |
| ITEM-003 | UI | Admin Dashboard | frontend/src/features/dashboard/pages/AdminDashboardPage.jsx |
| ITEM-004 | UI | Attendance Page | frontend/src/features/hr/pages/AttendancePage.jsx |
| ITEM-005 | Service | Auth Service | backend/src/modules/auth/auth.service.js |
| ITEM-006 | Service | Order Service | backend/src/modules/orders/order.service.js |
| ITEM-007 | API | Login API | POST /api/auth/login |
| ITEM-008 | API | Orders API | POST /api/orders |
| ITEM-009 | Database | app_users | public.app_users |
| ITEM-010 | Database | ingredients / recipes / orders | Các bảng dữ liệu lõi cho trừ kho và bán hàng |

# VI. LOẠI KIỂM THỬ

| Loại | Trạng thái | Đối tượng | Công cụ | Kết quả |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unit Testing | Đã thực thi | Auth Service | Vitest | 12/12 đạt |
| Functional Testing | Thực thi một phần | Quy tắc đăng nhập/hồ sơ/mật khẩu ở service-level | Vitest | Đạt trong phạm vi auth |
| Integration Testing | Chưa thực thi | Express routes - Supabase DB | Vitest + Supertest (đề xuất) | Chưa có kết quả |
| System Testing | Chưa thực thi | Frontend - backend - database | Manual/Playwright | 2 POS case Not Run |
| End-to-End Testing | Chưa thực thi | Checkout đến stock transaction | Playwright/Cypress | Đề xuất |
| Regression Testing | Thực thi một phần | Toàn bộ unit test auth | Vitest | Đạt |
| Security Testing | Chưa thực thi | JWT/RBAC/route protection | Postman/automated API tests | Đề xuất |
| Performance Testing | Chưa thực thi | Khóa hàng tồn khi checkout đồng thời | JMeter/k6 | Đề xuất |
| Usability/Compatibility | Chưa thực thi | Responsive UI trên trình duyệt/thiết bị | Manual/BrowserStack | Thiếu thiết bị đích |
| Static Analysis | Đã thực thi | Frontend source | ESLint | Không đạt: 25 lỗi, 10 cảnh báo |
| Build Verification | Đã thực thi | Frontend production bundle | Vite | Đạt |

# VII. CHIẾN LƯỢC VÀ PHƯƠNG PHÁP KIỂM THỬ

## VII.1 Cách tiếp cận tổng thể

Áp dụng cách tiếp cận kết hợp: unit testing tự động cho logic dịch vụ; kiểm thử thủ công/API cho luồng tích hợp; system/E2E testing cho luồng POS và HR; risk-based testing để ưu tiên dữ liệu bán hàng, tồn kho và phân quyền. Mọi kết quả phải được ghi nhận theo Pass, Fail, Blocked, Not Run hoặc Not Applicable.

## VII.2 Kỹ thuật thiết kế test

| Kỹ thuật | Áp dụng cụ thể | Test liên quan |
| --- | --- | --- |
| Equivalence Partitioning | Mật khẩu hợp lệ 6-63 ký tự; không hợp lệ <6 hoặc >63. | TC-AUTH-008 và các test biên mở rộng |
| Boundary Value Analysis | Giá trị 5, 6, 7, 62, 63, 64 ký tự. | Auth change password |
| Decision Table | Kết hợp tồn tại tài khoản, đúng mật khẩu và trạng thái ACTIVE. | TC-AUTH-001 đến TC-AUTH-004 |
| Use Case Testing | Checkout POS: chọn món, nhập tiền, kiểm tra tồn, tạo đơn, trừ kho. | TC-ORDER-001, TC-ORDER-002 |
| State Transition | Yêu cầu nhân viên: PENDING -> APPROVED/REJECTED. | HR request workflow |
| Error Guessing | Mất kết nối DB, sản phẩm bị vô hiệu hóa giữa lúc checkout, tồn kho thay đổi đồng thời. | Test bổ sung được đề xuất |

## VII.3 Kiểm thử dựa trên rủi ro

| Ưu tiên | Khu vực | Lý do |
| --- | --- | --- |
| P1/Critical | Checkout và khóa tồn kho đồng thời | Có thể gây tồn âm, sai doanh thu hoặc dữ liệu không nhất quán. |
| P1/High | Xác thực và phân quyền | Truy cập sai quyền có thể làm lộ hoặc thay đổi dữ liệu quản trị. |
| P2/High | Công thức và trừ kho | Sai định lượng làm sai tồn kho và giá vốn. |
| P2/Medium | HR request state | Chuyển trạng thái sai gây lịch làm không chính xác. |
| P3/Medium | Mất kết nối DB | Chặn thao tác nhưng có thể khôi phục khi kết nối trở lại. |

## VII.4 Chiến lược regression và retest

Sau mỗi thay đổi service/route: chạy toàn bộ Vitest suite.

Sau khi sửa defect: chạy test case gây lỗi trước, sau đó chạy full regression.

CI phải chặn merge nếu unit test, lint hoặc build không đạt.

Đối với lỗi liên quan database transaction: kiểm tra dữ liệu trước/sau và khả năng rollback.

# VIII. TIÊU CHÍ BẮT ĐẦU KIỂM THỬ (ENTRY CRITERIA)

Requirement hoặc chức năng mục tiêu đã được xác định từ tài liệu, route, service hoặc screen.

Mã nguồn build được và phụ thuộc cài đặt thành công.

Biến môi trường cần thiết được cấu hình an toàn; không đưa secret vào repository/báo cáo.

Kết nối cơ sở dữ liệu test/staging khả dụng hoặc mock được thiết lập.

Test case đã được rà soát; dữ liệu test hợp lệ, không hợp lệ và biên đã chuẩn bị.

Tài khoản test theo role đã có; mật khẩu được lưu riêng và không công bố trong tài liệu.

# IX. TIÊU CHÍ KẾT THÚC KIỂM THỬ (EXIT CRITERIA)

| Tiêu chí | Trạng thái | Bằng chứng/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| 100% unit test được thực thi và đạt | Đạt | 12/12 test pass |
| 100% test case P1/P2 được thực thi | Chưa đạt | 2 POS system cases còn Not Run |
| Không còn defect Critical/High mở | Chưa thể kết luận đầy đủ | Không có defect xác nhận nhưng phạm vi system test chưa đủ |
| Frontend lint đạt | Không đạt | 25 lỗi, 10 cảnh báo |
| Build frontend đạt | Đạt | Vite build exit code 0 |
| Coverage được đo và đạt ngưỡng thống nhất | Chưa đạt | Coverage chưa chạy |
| GitHub Actions chạy xanh trên remote | Chưa đạt | Chưa có screenshot/URL; lint hiện tại dự kiến làm job frontend fail |
| UAT được phê duyệt | Chưa đạt | Chưa có biên bản/sign-off |
| Quyết định: Không nên đánh dấu Test Closure hoặc Release Ready ở trạng thái hiện tại. Cần sửa lint, chạy system/manual tests, đo coverage và có CI/UAT evidence. |  |  |

# X. MÔI TRƯỜNG KIỂM THỬ

| Thành phần | Cấu hình | Minh chứng/ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Hệ điều hành | Windows 11 Home/Pro | Môi trường thực thi local được ghi nhận |
| Node.js | v20.x (pipeline dùng Node 20) | backend/package.json; .github/workflows/ci.yml |
| Frontend | React 19.2.6; Vite 8.x (build output: 8.0.14) | frontend/package.json; build-output.txt |
| Backend | Express.js 4.21.2 | backend/package.json |
| Database | Supabase PostgreSQL remote | backend/src/config/db.js; db:test output |
| Browser mục tiêu | Chrome, Edge | Tài liệu setup; chưa có screenshot compatibility |
| Frontend URL local | http://localhost:5173 | Vite default/dev setup |
| Backend URL local | http://localhost:5000 | Backend setup; health endpoint |
| Network | Cần Internet để kết nối Supabase | DB connection check |
| Rủi ro môi trường: Chưa có database staging riêng. Không nên thực thi test trừ kho/phá hủy dữ liệu trên database dùng chung cho phát triển nếu chưa có kế hoạch reset và backup. |  |  |

# XI. CÔNG CỤ KIỂM THỬ

| Công cụ | Mục đích | Trạng thái | Minh chứng |
| --- | --- | --- | --- |
| Vitest 4.1.10 | Unit test backend | Đã thêm và sử dụng | backend/package.json; backend/tests/auth.service.test.js |
| ESLint | Static analysis frontend | Đã sử dụng | frontend config; lint-output.txt |
| Vite | Build verification frontend | Đã sử dụng | frontend/package.json; build-output.txt |
| Postman/Thunder Client | API smoke, JWT/RBAC | Đề xuất/chưa có log thực thi | Kế hoạch kiểm thử |
| Playwright/Cypress | System/E2E UI | Đề xuất/chưa cài đặt | Kế hoạch chu kỳ tiếp theo |
| GitHub Actions | CI tự động | Đã cấu hình, chưa có remote run | .github/workflows/ci.yml |
| Git | Version control và bằng chứng đóng góp | Đã sử dụng | git log / git branch |

# XII. QUẢN LÝ DỮ LIỆU KIỂM THỬ

Dữ liệu hợp lệ: Tài khoản ACTIVE, sản phẩm/ nguyên liệu ACTIVE, công thức đầy đủ và tồn kho đủ.

Dữ liệu không hợp lệ: Thiếu username/password, sai mật khẩu, tài khoản INACTIVE, email trùng, mật khẩu ngoài giới hạn.

Dữ liệu biên: Mật khẩu tại 5, 6, 7, 62, 63, 64 ký tự; số lượng đơn sát mức tồn kho.

Dữ liệu theo vai trò: Tài khoản ADMIN và STAFF; thông tin xác thực lưu riêng, không hiển thị trong báo cáo.

Mock data: Mock truy vấn PostgreSQL trong unit test để cô lập Auth Service khỏi database thật.

Seed data: Dữ liệu mẫu sản phẩm, nguyên liệu, công thức và tài khoản demo từ script/schema.

Dọn dẹp dữ liệu: Unit test không ghi database thật; integration/system test phải có rollback hoặc reset.

Bảo mật dữ liệu: Không ghi password, token, API key hoặc dữ liệu cá nhân vào tài liệu, log hoặc repository.

# XIII. VAI TRÒ VÀ TRÁCH NHIỆM

| Vai trò | Trách nhiệm | Người phụ trách |
| --- | --- | --- |
| QA Lead | Lập kế hoạch, duyệt phạm vi, theo dõi tiến độ, quyết định exit criteria |  |
| Test Designer/Tester | Thiết kế test case, RTM, thực thi và ghi nhận kết quả/defect |  |
| Developer | Thiết lập môi trường, sửa lỗi, chạy regression trước commit | Git account: khoale142 (cần ánh xạ tên/MSSV) |
| Reviewer/Project Manager | Review tài liệu, ưu tiên defect, phê duyệt lịch |  |
| Product Owner/UAT Representative | Thực hiện UAT và sign-off |  |

# XIV. LỊCH KIỂM THỬ

| Giai đoạn | Bắt đầu | Kết thúc | Owner | Deliverable | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Test Planning |  |  | QA Lead | Test Plan | Bản nháp hoàn thành |
| Requirement Analysis |  |  | QA/BA | RTM | Hoàn thành sơ bộ |
| Test Case Design |  |  | Tester | Test cases | Hoàn thành sơ bộ |
| Environment Setup |  | 14/07/2026 | Dev/QA | Môi trường local | Hoàn thành |
| Test Implementation |  | 14/07/2026 | Tester/Dev | Vitest tests | Hoàn thành Auth |
| Test Execution | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Tester | Execution summary | Thực thi một phần |
| Defect Retesting |  |  | Tester/Dev | Retest evidence | Chưa có defect xác nhận |
| Regression Testing | 14/07/2026 | 14/07/2026 | Tester | 12 unit tests | Đạt |
| UAT |  |  | PO/User | UAT sign-off | Chưa thực hiện |
| Test Closure |  |  | QA Lead | Closure report | Chưa đủ điều kiện |

# XV. QUY TRÌNH QUẢN LÝ LỖI

## XV.1 Vòng đời defect

New -> Assigned -> In Progress -> Fixed -> Retest -> Closed \-> Reopened -> Assigned

Rejected: hành vi đúng theo yêu cầu hoặc báo cáo không hợp lệ.

Duplicate: trùng với defect đã tồn tại.

Deferred: chuyển sang phiên bản/sprint sau.

Cannot Reproduce: không tái hiện được trong môi trường mục tiêu.

## XV.2 Phân loại Severity

| Severity | Định nghĩa | Ví dụ dự án |
| --- | --- | --- |
| Critical | Crash, mất/corrupt dữ liệu, chặn luồng cốt lõi không có workaround | Giao dịch checkout làm sai dữ liệu tồn kho hoặc khóa hệ thống. |
| High | Chức năng chính lỗi, có workaround hạn chế | ADMIN không quản lý được user hoặc STAFF truy cập được report quản trị. |
| Medium | Lỗi chức năng một phần, không chặn vận hành | Đơn vị nguyên liệu hiển thị sai trong báo cáo. |
| Low | Giao diện, chính tả, định dạng | Nhãn/tooltip sai chính tả. |

## XV.3 Phân loại Priority

| Priority | Định nghĩa |
| --- | --- |
| P1 | Sửa ngay; chặn release/deployment. |
| P2 | Sửa trong iteration/release hiện tại. |
| P3 | Có thể lên kế hoạch cho release sau. |

## XV.4 Kết quả defect của chu kỳ

Không có defect chức năng được xác nhận trong phạm vi unit test Auth Service. Tuy nhiên, phạm vi system/manual test còn hạn chế nên kết luận này không đồng nghĩa hệ thống không còn lỗi.

Technical Quality Finding QF-001: Frontend ESLint không đạt: 35 vấn đề gồm 25 lỗi và 10 cảnh báo. Nhóm lỗi chính: unused imports, setState đồng bộ trong effect, fast-refresh export và thiếu dependency của React hooks. Đây là finding về chất lượng mã và là nguyên nhân có thể làm CI frontend thất bại; cần xử lý trước khi sign-off.

# XVI. RỦI RO VÀ BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU

| ID | Rủi ro | Xác suất | Tác động | Giảm thiểu | Dự phòng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSK-001 | Kết nối Supabase remote không ổn định | Medium | High | Mock DB trong unit test; kiểm tra kết nối trước test | Chuẩn bị local/staging DB và SQL dump |
| RSK-002 | Thiếu test coverage cho luồng POS/HR | High | High | Ưu tiên integration/system tests | Manual smoke + E2E ở chu kỳ sau |
| RSK-003 | Yêu cầu chưa được đặc tả đầy đủ | Medium | Medium | Truy vết từ route/service/screen | Xác nhận với PO và cập nhật RTM |
| RSK-004 | Không có staging database riêng | High | High | Không chạy destructive test trên DB dùng chung | Clone schema/seed sang staging |
| RSK-005 | Frontend lint fail | High | Medium | Sửa 25 lỗi và 10 cảnh báo | Tạm chặn merge qua CI |
| RSK-006 | Chưa có remote CI evidence | High | Medium | Push workflow và chạy Actions | Chụp URL/screenshot run thành công |
| RSK-007 | Git workflow chỉ có main/1 contributor trong bằng chứng | High | Medium | Tạo branch/PR/review theo task | Bổ sung minh chứng đóng góp cá nhân |

# XVII. SẢN PHẨM BÀN GIAO KIỂM THỬ

| Deliverable | Đường dẫn | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| Test Plan Report | Tài liệu hiện tại | Hoàn thành bản nháp |
| Project Facts | documents/report_evidence/00_PROJECT_FACTS.md | Có |
| Test Case Set | documents/report_evidence/07_TEST_CASES.tsv | Có - 10 case |
| RTM | documents/report_evidence/08_REQUIREMENT_TRACEABILITY_MATRIX.tsv | Có - 5 requirements |
| Defect Report | documents/report_evidence/09_DEFECT_REPORTS.tsv | Header only; no confirmed defects |
| Test Execution Summary | documents/report_evidence/10_TEST_EXECUTION_SUMMARY.md | Có |
| Raw Outputs | documents/report_evidence/raw_outputs/ | Có |
| CI Workflow | .github/workflows/ci.yml | Có; remote run chưa xác minh |
| Decision Table / Use Case / State Transition | 14_, 15_, 16_ evidence files | Có |
| Screenshots/UAT/Approvals | Nhóm cung cấp | Thiếu |

# XVIII. KẾ HOẠCH TRAO ĐỔI

| Hoạt động | Tần suất | Thành phần | Kênh | Đầu ra |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Daily Standup | Hằng ngày | QA, Dev, PM | Teams/Discord | Tiến độ và blocker |
| Defect Review | 2 lần/tuần | QA, Dev, PM | GitHub Issues/Sheet | Ưu tiên và trạng thái defect |
| QA Status Report | Cuối giai đoạn | QA Lead, Stakeholders | Email/Teams | Execution summary |
| UAT Sign-off | Cuối chu kỳ | PO/User/QA | Họp/Email | Biên bản chấp nhận |
| Trạng thái: Kế hoạch trao đổi trên là đề xuất từ evidence package; nhóm cần xác nhận kênh, tần suất và người tham gia thực tế. |  |  |  |  |

# XIX. PHÊ DUYỆT

| Vai trò | Họ và tên | Chữ ký | Ngày |
| --- | --- | --- | --- |
| QA Lead |  |  |  |
| Project Manager/Reviewer |  |  |  |
| Product Owner/Customer Representative |  |  |  |
| Giảng viên |  |  |  |

# PHỤ LỤC A. TÓM TẮT KẾT QUẢ THỰC THI

## A.1. Thông tin thực thi

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Ngày/giờ | 14/07/2026 08:22 (giờ địa phương) |
| Môi trường | Windows 11, Node.js 20, local frontend/backend, Supabase PostgreSQL remote |
| Branch | main |
| Commit | e66ab8a36cc84001f1749d8fe84ad257176572e7 |

## A.2. Tổng hợp kết quả

| Hạng mục | Trạng thái/Số lượng | Chi tiết |
| --- | --- | --- |
| Automated tests | 12 | 12 Pass / 0 Fail / 0 Skip |
| Report-level test cases | 10 | 8 Pass / 2 Not Run |
| Backend dependency install | Pass | 0 vulnerabilities trong output cài Vitest |
| Database connectivity | Pass | Kết nối Supabase và query thời gian thành công |
| Frontend build | Pass | Vite build hoàn tất trong 5.46s |
| Backend health smoke | Pass | GET /api/health trả service running |
| Frontend lint | Fail | 25 errors, 10 warnings |
| Coverage | Not Run | Chưa cài @vitest/coverage-v8 |
| Remote GitHub Actions | Not Run/No evidence | Chưa có URL/screenshot |

## A.3. Lệnh và kết quả chính

| Working directory | Lệnh | Kết quả |
| --- | --- | --- |
| backend/ | npm install | Exit 0 - Pass |
| backend/ | npm run db:test | Exit 0 - Pass |
| backend/ | npm test | Exit 0 - 12/12 Pass |
| frontend/ | npm install | Exit 0 - Pass |
| frontend/ | npx eslint src | Exit 1 - 25 errors, 10 warnings |
| frontend/ | npm run build | Exit 0 - Pass |
| backend/ | GET http://localhost:5000/api/health | Pass |

## A.4. Trích xuất output

Vitest 4.1.10 Test Files: 1 passed (1) Tests: 12 passed (12) Duration: 1.66s

Vite 8.0.14 1842 modules transformed Production build completed successfully Build time: 5.46s

ESLint 35 problems (25 errors, 10 warnings) Exit code: 1

# PHỤ LỤC B. BỘ TEST CASE

Bộ evidence có 10 test case cấp báo cáo: 8 case Auth đã tự động hóa và Pass, 2 case POS ở cấp hệ thống chưa thực thi. Test suite nguồn chứa tổng cộng 12 test functions/assertions; một số kiểm tra chi tiết được hợp nhất vào các case cấp báo cáo bên dưới.

## B.1. TC-AUTH-001 - Successful Active Login

| Group/Subgroup | Auth / Login |
| --- | --- |
| Description | Verify that an active user is logged in successfully and a valid JWT token is returned when inputting correct credentials. |
| Preconditions | User exists in database with status ACTIVE. |
| Test Steps | 1. Call login service with username and password. 2. Verify that credentials query matches. 3. Verify that JWT token is generated. |
| Test Data | username: 'admin', password: <valid password> |
| Expected Result | Returns 200 with user profile and signed JWT token. |
| Actual Result | User profile and JWT token returned successfully. |
| Status | Pass |
| Priority | High |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Decision Table |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.2. TC-AUTH-002 - Login Inactive Account

| Group/Subgroup | Auth / Login |
| --- | --- |
| Description | Verify that login is rejected with a 403 Forbidden error when attempting to log in with an inactive account. |
| Preconditions | User exists in database with status INACTIVE. |
| Test Steps | 1. Call login service with username and password. 2. Verify check of status. 3. Verify 403 error is raised. |
| Test Data | username: 'staff', password: <valid password> |
| Expected Result | Throws 403 ApiError ("This account is inactive."). |
| Actual Result | 403 ApiError raised with expected message. |
| Status | Pass |
| Priority | High |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Decision Table |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.3. TC-AUTH-003 - Login Incorrect Password

| Group/Subgroup | Auth / Login |
| --- | --- |
| Description | Verify that login is rejected with a 401 Unauthorized error when inputting an incorrect password. |
| Preconditions | User exists in database with status ACTIVE. |
| Test Steps | 1. Call login service with incorrect password. 2. Verify comparison. 3. Verify 401 error is raised. |
| Test Data | username: 'admin', password: <incorrect password> |
| Expected Result | Throws 401 ApiError ("Invalid username or password."). |
| Actual Result | 401 ApiError raised with expected message. |
| Status | Pass |
| Priority | High |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Decision Table |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.4. TC-AUTH-004 - Login Missing Fields

| Group/Subgroup | Auth / Login |
| --- | --- |
| Description | Verify that login is rejected with a 400 Bad Request error when username or password fields are empty. |
| Preconditions | None. |
| Test Steps | 1. Call login service with empty username. 2. Call login service with empty password. 3. Verify 400 error is raised. |
| Test Data | username: '', password: <non-empty password> |
| Expected Result | Throws 400 ApiError ("Username and password are required."). |
| Actual Result | 400 ApiError raised with expected message. |
| Status | Pass |
| Priority | Medium |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Decision Table |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.5. TC-AUTH-005 - Valid Profile Update

| Group/Subgroup | Auth / Profile |
| --- | --- |
| Description | Verify that profile details (full name and email) are updated successfully when inputting valid parameters. |
| Preconditions | User is logged in. |
| Test Steps | 1. Call profile update service with new name and email. 2. Check database duplicate checks. 3. Verify returned user has updated fields. |
| Test Data | userId: '123', fullName: 'New Admin Name', email: 'newadmin@test.com' |
| Expected Result | Returns updated user profile. |
| Actual Result | Profile updated successfully in mock database. |
| Status | Pass |
| Priority | Medium |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Use Case |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.6. TC-AUTH-006 - Profile Update Duplicate Email

| Group/Subgroup | Auth / Profile |
| --- | --- |
| Description | Verify that profile update is rejected with 409 Conflict when new email address matches another user's email. |
| Preconditions | User is logged in; email already in use. |
| Test Steps | 1. Call profile update service. 2. Verify duplicate check returns matching email. 3. Verify 409 error. |
| Test Data | email: 'duplicate@test.com' |
| Expected Result | Throws 409 ApiError ("Email already exists."). |
| Actual Result | 409 ApiError raised with expected message. |
| Status | Pass |
| Priority | Medium |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Use Case |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.7. TC-AUTH-007 - Valid Password Change

| Group/Subgroup | Auth / Password |
| --- | --- |
| Description | Verify that password is changed successfully when inputting correct current password and valid new password. |
| Preconditions | User is logged in. |
| Test Steps | 1. Call change password service. 2. Verify hash comparisons. 3. Verify return success. |
| Test Data | currentPassword: <current password>, newPassword: <valid new password> |
| Expected Result | Returns success payload `{ success: true }`. |
| Actual Result | Success response returned. |
| Status | Pass |
| Priority | High |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Decision Table |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.8. TC-AUTH-008 - Password Change Short Boundary

| Group/Subgroup | Auth / Password |
| --- | --- |
| Description | Verify that password change is rejected with 400 Bad Request if the new password is less than 6 characters (boundary value). |
| Preconditions | User is logged in. |
| Test Steps | 1. Call change password service with new password length 5. 2. Verify length check rejects. |
| Test Data | newPassword: '12345' |
| Expected Result | Throws 400 ApiError ("Password must be between 6 and 63 characters."). |
| Actual Result | 400 ApiError raised with expected boundary error message. |
| Status | Pass |
| Priority | High |
| Test Type | Unit / Functional |
| Design Technique | Boundary Value Analysis |
| Automation | Automated |
| Evidence | backend/tests/auth.service.test.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.9. TC-ORDER-001 - Place Order Success

| Group/Subgroup | Orders / POS |
| --- | --- |
| Description | Verify that checkout proceeds successfully, calculating totals and deducting stock volumes accurately. |
| Preconditions | Staff user logged in, ingredients have sufficient stock. |
| Test Steps | 1. Cashier adds product Espresso to cart. 2. Enters cash received matching total. 3. Clicks Checkout. |
| Test Data | cartItems: [{ productId: 'Espresso-1', quantity: 1 }], cash: 35000 |
| Expected Result | Inserts order status SUCCESS and deducts ingredient stocks based on recipe. |
| Actual Result | Not executed |
| Status | Not Run |
| Priority | High |
| Test Type | System / Functional |
| Design Technique | Use Case |
| Automation | Manual |
| Evidence | backend/src/modules/orders/order.service.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

## B.10. TC-ORDER-002 - Place Order Insufficient Stock

| Group/Subgroup | Orders / POS |
| --- | --- |
| Description | Verify that checkout fails and transaction rolls back if any mapped recipe ingredient has insufficient stock. |
| Preconditions | Staff user logged in, Espresso beans stock is below Espresso recipe requirement. |
| Test Steps | 1. Cashier adds Espresso to cart. 2. Submits checkout. 3. System checks stock and rejects transaction. |
| Test Data | cartItems: [{ productId: 'Espresso-1', quantity: 100 }] |
| Expected Result | Rejects checkout with 400 ApiError ("Insufficient stock for Coffee Beans."). |
| Actual Result | Not executed |
| Status | Not Run |
| Priority | High |
| Test Type | System / Functional |
| Design Technique | Use Case |
| Automation | Manual |
| Evidence | backend/src/modules/orders/order.service.js |
| Desktop / Mobile | Yes / Yes |
| Notes | None |

# PHỤ LỤC C. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU (RTM)

| Requirement ID | Mô tả yêu cầu/chức năng | Module | Ưu tiên | Test Case | Trạng thái | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-AUTH-001 | Authentication and validation of active user credentials during login. | Auth | High | TC-AUTH-001, TC-AUTH-002, TC-AUTH-003, TC-AUTH-004 | Pass | Verified case-insensitive username checks and inactive account lockouts. |
| REQ-AUTH-002 | Updating current user profile details (full name and email validation checks). | Auth / Users | Medium | TC-AUTH-005, TC-AUTH-006 | Pass | Ensured email duplicate checks match. |
| REQ-AUTH-003 | Change current user account password (length check and old password verification). | Auth / Users | High | TC-AUTH-007, TC-AUTH-008 | Pass | Boundary validation checks length bounds [6, 63]. |
| REQ-ORDER-001 | Checkout cart items under STAFF role with Cash Payment. | Orders / POS | High | TC-ORDER-001 | Not Run | Requires manual frontend verification on POS checkout terminal. |
| REQ-ORDER-002 | Automated database transactions for stock level updates based on product recipes. | Orders / POS | High | TC-ORDER-002 | Not Run | Uses locking and transaction rolls back on database stock limits. |

Ghi chú: Các mã REQ-* là mã truy vết được tạo cho báo cáo, không nhất thiết là ID yêu cầu gốc trong tài liệu đặc tả.

# PHỤ LỤC D. DECISION TABLE - ĐĂNG NHẬP

| Điều kiện/Hành động | Rule 1 Valid + Active | Rule 2 Valid + Inactive | Rule 3 Wrong Password | Rule 4 Unknown User |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Username tồn tại? | Có | Có | Có | Không |
| Password khớp? | Có | Có | Không | Không quan tâm |
| Status ACTIVE? | Có | Không | Không quan tâm | Không quan tâm |
| Cập nhật last login? | Có | Không | Không | Không |
| Ký JWT? | Có | Không | Không | Không |
| Trả 200? | Có | Không | Không | Không |
| Trả 401? | Không | Không | Có | Có |
| Trả 403? | Không | Có | Không | Không |

# PHỤ LỤC E. USE CASE TESTING

## E.1. UC-POS-001 - Tạo đơn POS bằng tiền mặt và trừ kho

| Thuộc tính | Nội dung |
| --- | --- |
| Primary Actor | Cashier (STAFF) |
| Preconditions | Đăng nhập hợp lệ; giỏ hàng không rỗng; sản phẩm ACTIVE; có công thức; tồn kho đủ. |
| Trigger | Nhân viên nhập tiền khách đưa và bấm Checkout. |
| Postconditions | Đơn SUCCESS; order items được tạo; tồn kho và stock transactions được cập nhật. |
| Source | backend/src/modules/orders/order.service.js |
| Related tests | TC-ORDER-001, TC-ORDER-002 |

## E.2. Luồng chính

1. Nhân viên chọn sản phẩm và số lượng.

2. Hệ thống tính tổng tiền.

3. Nhân viên nhập số tiền khách đưa.

4. Hệ thống kiểm tra sản phẩm, công thức, tồn kho và tiền thanh toán.

5. Hệ thống tạo order/order_items, trừ stock và ghi stock_transactions trong transaction.

6. Giao diện hiển thị thành công và tiền thừa.

## E.3. Luồng lỗi

| ID | Điều kiện | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- |
| ERR-001 | Thiếu tồn kho | Rollback và trả lỗi Insufficient stock for [ingredient]. |
| ERR-002 | Sản phẩm INACTIVE | Từ chối checkout và trả Product is inactive. |
| ERR-003 | Tiền khách đưa < tổng tiền | Trả lỗi validation, không tạo đơn. |

# PHỤ LỤC F. STATE TRANSITION TESTING

## F.1. Entity: Staff Requests

| [Start] -> PENDING PENDING --Admin Approve--> APPROVED -> [End] PENDING --Admin Reject--> REJECTED -> [End] |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Trạng thái hiện tại | Sự kiện | Trạng thái tiếp theo | Hợp lệ | Kết quả mong đợi |
| Không có | Submit Request | PENDING | Valid | Tạo yêu cầu ở trạng thái PENDING |
| PENDING | Admin Approves | APPROVED | Valid | Cập nhật APPROVED |
| PENDING | Admin Rejects | REJECTED | Valid | Cập nhật REJECTED |
| APPROVED | Approve again | APPROVED | Invalid | Chặn vì đã xử lý |
| APPROVED | Reject | REJECTED | Invalid | Chặn chuyển trạng thái sau xử lý |
| REJECTED | Approve | APPROVED | Invalid | Chặn chuyển trạng thái sau xử lý |

Nguồn: database/supabase_hr_schema_v1.sql và backend/src/modules/hr/hr.service.js. Cần bổ sung test automation hoặc manual evidence cho các transition này.

# PHỤ LỤC G. MINH CHỨNG CI/CD VÀ GIT

## G.1. CI/CD

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Workflow | .github/workflows/ci.yml |
| Trigger | push và pull_request cho main/develop |
| Runner | ubuntu-latest, Node.js 20 |
| Backend job | npm ci -> env check -> npm test |
| Frontend job | npm ci -> npm run lint -> npm run build |
| Remote status | Chưa có bằng chứng GitHub Actions run |
| Đánh giá hiện tại | Do local lint fail, frontend-ci dự kiến fail cho đến khi sửa lint. |

## G.2. Git repository state

| Thuộc tính | Giá trị |
| --- | --- |
| Current branch | main |
| Current commit | e66ab8a36cc84001f1749d8fe84ad257176572e7 |
| Local branches | main |
| Remote branches | origin/main |
| Contributor trong 10 commit gần nhất | khoale142 |
| Pull Request evidence | Chưa có - cần screenshot/URL từ GitHub |
| Rủi ro chấm điểm Git workflow: Bằng chứng hiện tại chỉ thể hiện một contributor và branch main; chưa chứng minh branch riêng, PR, review và merge của từng thành viên. Cần bổ sung trước khi nộp. |  |

# PHỤ LỤC H. CHECKLIST MINH CHỨNG CẦN BỔ SUNG

| ID | Minh chứng | Nơi chụp | Nội dung phải thấy | Trạng thái |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SCR-001 | Login Screen | http://localhost:5173/login | Form username/password và validation | Pending |
| SCR-002 | Admin Dashboard | /admin/dashboard | Menu module quản trị | Pending |
| SCR-003 | Staff POS | /staff/pos | Product grid, cart, cash input | Pending |
| SCR-004 | UI Validation | Login/forms | Thông báo lỗi cụ thể | Pending |
| SCR-005 | Test execution | Terminal | npm test 12/12 pass | Có raw output |
| SCR-006 | Coverage | Terminal/report | Line/branch/function percentages | Chưa chạy |
| SCR-007 | Project structure | VS Code Explorer | backend/frontend/database/tests | Pending |
| SCR-008 | CI workflow file | Editor | .github/workflows/ci.yml | Có file, thiếu ảnh |
| SCR-009 | GitHub Actions success | GitHub Actions tab | Green run và commit | Missing |
| SCR-010 | Commit history | GitHub/terminal | Author và commit messages | Có log text |
| SCR-011 | Branch list | GitHub/terminal | Feature branches và main | Thiếu feature branches |
| SCR-012 | Pull Requests | GitHub PR tab | Review, comments, merge | Missing |
| SCR-013 | Defect evidence | Browser/DB/log | Expected vs actual | Khi có defect |
| SCR-014 | Demo URL | Staging platform | URL hoạt động và version | Pending |

# PHỤ LỤC I. THÔNG TIN CÒN THIẾU

| Gap ID | Thông tin/minh chứng thiếu | Mục đích |
| --- | --- | --- |
| GAP-001 | Tên thành viên và MSSV | Trang bìa, ownership, điểm cá nhân |
| GAP-002 | Mã lớp và giảng viên | Thông tin học thuật |
| GAP-003 | QA Lead, reviewer, approver | Roles và approvals |
| GAP-004 | Chữ ký/phê duyệt | Test closure/UAT |
| GAP-005 | Ngày bắt đầu/kết thúc từng phase | Test schedule |
| GAP-006 | Kết quả UAT | Acceptance evidence |
| GAP-007 | Thiết bị và độ phân giải mục tiêu | Compatibility scope |
| GAP-008 | GitHub Actions green run | CI evidence |
| GAP-009 | PR/review/branch evidence | Git workflow và đóng góp cá nhân |
| GAP-010 | Ảnh giao diện | Minh chứng chức năng và validation |
| GAP-011 | Defect thực tế nếu phát hiện | Defect report |
| GAP-012 | Coverage report | Định lượng mức bao phủ |
| Tài liệu quản lý riêng: AI Audit Log, Prompt Log và Reflection không được tạo hoặc nhúng trong report này. Nhóm chịu trách nhiệm hoàn thiện chúng theo yêu cầu học phần. |  |  |

# PHỤ LỤC J. DANH MỤC NGUỒN MINH CHỨNG

documents/report_evidence/00_PROJECT_FACTS.md

documents/report_evidence/01_TEST_PLAN_SOURCE.md

documents/report_evidence/02_MODULE_AND_TEST_SCOPE.md

documents/report_evidence/03_TEST_STRATEGY.md

documents/report_evidence/04_TEST_ENVIRONMENT_TOOLS_AND_DATA.md

documents/report_evidence/05_ROLES_SCHEDULE_AND_COMMUNICATION.md

documents/report_evidence/06_DEFECT_PROCESS_RISKS_AND_DELIVERABLES.md

documents/report_evidence/07_TEST_CASES.tsv

documents/report_evidence/08_REQUIREMENT_TRACEABILITY_MATRIX.tsv

documents/report_evidence/09_DEFECT_REPORTS.tsv

documents/report_evidence/10_TEST_EXECUTION_SUMMARY.md

documents/report_evidence/11_CI_CD_EVIDENCE.md

documents/report_evidence/12_GIT_EVIDENCE.md

documents/report_evidence/14_DECISION_TABLES.md

documents/report_evidence/15_USE_CASE_TESTING.md

documents/report_evidence/16_STATE_TRANSITION_TESTING.md

documents/report_evidence/raw_outputs/test-output.txt

documents/report_evidence/raw_outputs/build-output.txt

documents/report_evidence/raw_outputs/lint-output.txt

backend/src/modules/auth/auth.service.js

backend/src/modules/orders/order.service.js

backend/tests/auth.service.test.js

frontend/src/features/auth/pages/LoginPage.jsx

frontend/src/features/pos/pages/POSPage.jsx

.github/workflows/ci.yml

# KẾT LUẬN

Bộ bằng chứng hiện tại xác nhận nền tảng backend Auth Service có 12 unit tests đạt và frontend có thể build production. Tuy nhiên, chất lượng chưa đạt ngưỡng đóng kiểm thử do frontend lint thất bại, POS/system tests chưa chạy, coverage chưa đo, remote CI chưa được chứng minh và UAT chưa hoàn tất. Nhóm cần xử lý các khoảng trống tại Phụ lục I trước khi chuyển trạng thái tài liệu sang Approved.