MINI COFFEE POS & INVENTORY SYSTEM

Hệ thống order và quản lý kho nguyên liệu cho quán cà phê mini

TEST PLAN

| Field | Content |
| --- | --- |
| Project Name | Mini Coffee POS & Inventory System |
| Document Type | Test Plan |
| Target Subject | Software Testing (SWT301) |
| Main Focus | Luồng order tại quầy liên kết Product - Recipe - Inventory |
| Version | 1.0 |
| Prepared By | Project Team |
| Date | May 2026 |

# 1. Introduction

Tài liệu này mô tả kế hoạch kiểm thử cho Mini Coffee POS & Inventory System. Hệ thống mô phỏng quy trình bán hàng tại quầy cho quán cà phê mini, trong đó Staff tạo order và System tự động tính tiền, kiểm tra công thức, kiểm tra tồn kho, trừ kho và cập nhật báo cáo.

# 2. Test Objectives

Đảm bảo người dùng đăng nhập đúng role Admin/Staff và không truy cập trái quyền.

Đảm bảo dữ liệu nền như sản phẩm, nguyên liệu, công thức và tồn kho hợp lệ trước khi bán.

Đảm bảo Staff tạo order đúng luồng: chọn món, nhập số lượng, tính tổng tiền, kiểm tra recipe, kiểm tra stock, tạo order.

Đảm bảo order thất bại không tạo dữ liệu sai, không trừ kho và không ảnh hưởng báo cáo.

Đảm bảo order thành công trừ kho đúng theo công thức và được phản ánh trong Order History/Reports.

# 3. Scope

Core SWT scope ưu tiên kiểm thử: Login, Product Management, POS Order, Order History, Reports. Các module Ingredient Management, Stock Import và Recipe Management có thể kiểm thử như supporting/data-preparation features nếu nhóm triển khai trong project.

| Scope Area | Included Items | Priority |
| --- | --- | --- |
| In Scope - Core | Login & Authorization; Product Management; POS Order; Order History; Reports | High |
| In Scope - Supporting | Ingredient Management; Stock Import; Recipe Management; Stock Deduction; Basic validation for data preparation | Medium |
| Out of Scope | Real payment gateway; Voucher/Promotion; Loyalty/Membership; Multi-branch; AI Prediction; Customer App/Delivery | Not tested |

# 4. Test Items / Modules

| Feature ID | Feature | UC ID | Actor | Description | Priority |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | Login & Authorization | UC01 | Admin, Staff | Đăng nhập, logout, session, kiểm tra role và chặn truy cập trái quyền. | High |
| F02 | Ingredient Management | UC02 | Admin | Quản lý nguyên liệu, đơn vị tính, tồn kho ban đầu, ngưỡng cảnh báo. | Medium |
| F03 | Stock Import | UC03 | Admin | Nhập thêm nguyên liệu vào kho, cập nhật tồn kho, ghi lịch sử nhập. | Medium |
| F04 | Product Management | UC04 | Admin | Thêm/sửa/xóa/cập nhật trạng thái món bán, giá bán hợp lệ. | High |
| F05 | Recipe Management | UC05 | Admin | Khai báo công thức món bằng nguyên liệu và định lượng. | Medium |
| F06 | POS Order | UC06-UC10 | Staff, System | Tạo order, tính tiền, check recipe, check stock, trừ kho và lưu giao dịch kho. | High |
| F07 | Order History | UC11 | Staff | Xem danh sách và chi tiết order đã tạo để đối soát. | High |
| F08 | Reports | UC12 | Admin, System | Xem doanh thu, số đơn, món bán chạy, nguyên liệu tồn thấp. | High |
| F09 | Non-functional Requirements | UC01-UC12 | All | Hiệu năng, bảo mật, usability, compatibility, reliability/atomic transaction. | Medium |

# 5. Test Approach

| Testing Type | How It Is Applied |
| --- | --- |
| Functional Testing | Kiểm tra chức năng đăng nhập, quản lý sản phẩm, tạo order, order history và báo cáo. |
| Validation Testing | Kiểm tra dữ liệu rỗng, số âm, giá <= 0, quantity <= 0, định lượng recipe không hợp lệ. |
| Integration Testing | Kiểm tra liên kết Product - Recipe - Inventory - Order - Report. |
| Security Testing | Kiểm tra phân quyền Admin/Staff, chặn truy cập URL nội bộ khi chưa login hoặc sai role. |
| Boundary Testing | Kiểm tra tồn kho vừa đủ, thiếu 1 đơn vị, số lượng order lớn, giá trị 0. |
| Negative Testing | Kiểm tra empty cart, missing recipe, insufficient stock, wrong password, invalid product data. |
| Regression Testing | Chạy lại các test case order/stock/report sau khi sửa lỗi liên quan đến Product, Recipe, Inventory hoặc Order. |
| Non-functional Testing | Kiểm tra hiệu năng submit order, usability error message, compatibility Chrome/Edge, security password/session. |

# 6. Test Environment

| Item | Recommended Setup |
| --- | --- |
| Frontend | React web application, chạy local hoặc dev server. |
| Backend | Node.js/Express API hoặc backend tương ứng của nhóm. |
| Database/Test Data | Seed sẵn Admin, Staff, products, ingredients, recipes và stock để test POS. |
| Browser | Google Chrome, Microsoft Edge. |
| Viewport | Tối thiểu 1280 x 720, zoom 100% - 125%. |
| Tools | Manual testing, browser dev tools, test case spreadsheet/document, bug report template. |

# 7. Entry Criteria

Build ứng dụng chạy được ở môi trường test/local.

Có tài khoản Admin và Staff hợp lệ.

Có dữ liệu sản phẩm, nguyên liệu, công thức và tồn kho mẫu.

Các màn hình chính đã có route/menu cơ bản: Login, Dashboard, Product, POS, Order History, Reports.

Nhóm đã thống nhất scope core và supporting features.

# 8. Exit Criteria

100% test case High priority đã được chạy.

Không còn bug Critical/High ở luồng Login, POS Order, Stock Deduction và Reports.

Các bug Medium còn lại đã được ghi nhận kèm mức độ ảnh hưởng hoặc workaround.

Test summary report hoàn tất, có danh sách pass/fail/blocked và bug report liên quan.

# 9. Test Schedule

| Phase | Activities | Estimated Time |
| --- | --- | --- |
| Test Preparation | Hoàn thiện test plan, test features/scenarios, test data và phân công member. | 2-3 days |
| Functional Test Round 1 | Test Login, Product, Ingredient/Stock/Recipe nếu có, POS Order cơ bản. | 4-5 days |
| Integration & Negative Test | Test Missing Recipe, Insufficient Stock, Stock Deduction, Reports after order. | 3-4 days |
| Bug Fix Verification | Retest bug đã sửa và chạy regression checklist. | 2-3 days |
| Final Report | Tổng hợp test result, bug summary, lessons learned. | 1-2 days |

# 10. Roles and Responsibilities

| Role | Responsibility |
| --- | --- |
| Test Lead | Quản lý test plan, phân công, theo dõi tiến độ, tổng hợp test report. |
| Tester 1 | Test Login, Authorization, Product Management. |
| Tester 2 | Test Ingredient/Stock/Recipe supporting features. |
| Tester 3 | Test POS Order, Check Recipe, Check Stock, Stock Deduction. |
| Tester 4 | Test Order History, Reports, regression test. |
| Developer | Fix bug, hỗ trợ seed data và cung cấp thông tin build/API khi cần. |

# 11. Risks and Mitigation

| Risk | Impact | Mitigation |
| --- | --- | --- |
| Thiếu dữ liệu recipe/stock để test order | Không test được POS end-to-end | Chuẩn bị seed data trước khi test; tạo checklist test data. |
| Scope bị rộng do nhiều module CRUD | Không đủ thời gian test sâu | Ưu tiên core scope: Login, Product, POS Order, Order History, Reports. |
| Logic trừ kho sai hoặc không atomic | Stock/report sai dây chuyền | Ưu tiên integration/boundary/negative test cho order và stock. |
| Phân quyền chưa rõ giữa Admin và Staff | Test security bị mơ hồ | Dùng Authorization Matrix làm chuẩn khi test. |
| Report phụ thuộc dữ liệu order | Khó xác định expected result | Tạo test data với order có tổng tiền/qty biết trước. |

# 12. Deliverables

Test Plan

Test Features / Test Scenarios

Test Cases

Bug Reports

Regression Checklist

Test Summary Report

# 13. Approval

| Name | Role | Signature | Date |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Team Leader |  |  |
|  | Tester |  |  |
|  | Developer Representative |  |  |
|  | Instructor/Mentor |  |  |